ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIBERTEC

Facultad de Tecnologías de la Información

Título del Proyecto

EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO

ENTREGABLE N° 2 — SEMANA 5

GRUPO N° 10

LARRIEGA DIAZ, JOSE LUIS

PAJUELO CHIPANA, JUAN ALONSO ESTEBAN

CARRILLO BAUTISTA, OSCAR EDUARDO

THOMBURNE, PEDRO

DOCENTE: ADRIAN SOCRATES CAÑARI DE LA CRUZ

CICLO: EFSRT V — Semestre 2026

Lima, 2026

# ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1 — DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

1.1.- Diagnóstico situacional

1.2.- Adversidades potenciales reportadas

1.3.- Análisis SEPTE

1.4.- Justificación del Proyecto

CAPÍTULO 2 — DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Objetivos (metodología SMART)

2.2.- Alcance

2.3.- Ventaja Comparativa

2.4.- Ubicación

2.5.- Organización del Proyecto

2.6.- Beneficiarios Directos e Indirectos

CAPÍTULO 3 — DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1.- Cronograma de Actividades

3.2.- Productos y Entregables

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

# INTRODUCCIÓN

En el panorama empresarial contemporáneo, la dependencia de la infraestructura informática ha convertido el soporte técnico y la adquisición de hardware en procesos críticos para la continuidad operativa de profesionales, hogares y pequeñas empresas. El mercado tecnológico tradicional suele priorizar modelos puramente transaccionales, saturando al consumidor con catálogos complejos y recomendaciones sesgadas hacia el mayor beneficio económico inmediato en lugar de la eficiencia real. Frente a este entorno —caracterizado, según el análisis SEPTE del presente informe, por una creciente demanda social de mantenimiento tecnológico, una necesidad económica de decisiones de compra objetivas y un marco tecnológico y legal que exige plataformas robustas, seguras y transparentes—, el proyecto Servitec surge como una respuesta estratégica que equilibra el comercio electrónico especializado con un servicio de consultoría técnica inteligente y personalizado, aportando valor agregado directo a la organización y mitigando los riesgos operativos identificados en el diagnóstico situacional.

La solución técnica propuesta comprende un entorno web moderno cuya arquitectura se plantea bajo las premisas de integridad de datos, mantenibilidad y escalabilidad. El sistema consolida un motor de gestión de asesorías técnicas y la estructuración dinámica de un catálogo de productos con especificaciones profundas, garantizando una integración fluida con los procesos actuales de registro y asignación de personal técnico. La proyección de crecimiento está asegurada gracias al desacoplamiento de sus componentes bajo el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC), lo que permitirá, en fases subsiguientes, incorporar pasarelas de pago automatizadas, módulos de telemetría diagnóstica y carritos de compra avanzados sin alterar la estabilidad del núcleo operativo actual.

El presente informe corresponde al Entregable N.° 2 del curso EFSRT V (Semana 5) y da continuidad al avance presentado en el Entregable N.° 1, incorporando las correcciones solicitadas por el docente: la reformulación de los objetivos bajo criterios SMART, la ampliación de la investigación y el desarrollo sustantivo de los entregables de esta etapa. Conforme a las indicaciones del curso y a los lineamientos del Anexo 4, este trabajo presenta la ubicación, la planificación y cronograma de actividades, y los productos y entregables, complementados con la ventaja comparativa, la organización del proyecto y los beneficiarios directos e indirectos. El entregable tiene un peso del 20% del promedio final del curso.

El documento se estructura en tres capítulos. En el Capítulo 1 se profundiza el diagnóstico situacional, las adversidades reportadas y el análisis de factores externos (SEPTE) que sustentan la justificación técnica y estratégica del proyecto. En el Capítulo 2 se detalla el diseño fundamentado de la solución, estableciendo objetivos SMART, alcance, ventaja comparativa, ubicación, organización y beneficiarios. En el Capítulo 3 se expone la planificación de la ejecución, la matriz de productos y entregables, el plan de pruebas y la gestión de riesgos. Finalmente, se incluyen conclusiones, recomendaciones, glosario, bibliografía y anexos de soporte.

Cabe precisar que las herramientas seleccionadas para el desarrollo —React con Vite en el frontend, Spring Boot (Java) bajo arquitectura MVC (Controller–Service–Repository) en el backend y PostgreSQL como motor de base de datos relacional— fueron elegidas mediante una evaluación técnica que priorizó criterios de eficiencia, costo, integridad referencial de la información y seguridad, y no por preferencia arbitraria. El presente documento distingue de manera explícita entre diseño y planificación (artefactos ya elaborados por el equipo) y resultados de implementación (pendientes de evidencia), a fin de mantener la trazabilidad académica y la honestidad de los datos.

# CAPÍTULO 1 — DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

## 1.1.- Diagnóstico situacional

El análisis de las capacidades y recursos internos del área de operaciones de Servitec revela que, si bien la organización cuenta con un equipo de técnicos capacitados y un stock diversificado de componentes informáticos de alta demanda, sus procesos de cara al cliente se encuentran limitados por una gestión tradicional basada en canales de comunicación fragmentados, como la mensajería instantánea y las hojas de cálculo aisladas. Esta infraestructura operativa actúa como un cuello de botella que frena el crecimiento de la organización, pues la ausencia de un repositorio centralizado impide reconstruir la secuencia de atención, dificulta el control de disponibilidad del inventario y provoca una experiencia de usuario inconsistente.

La siguiente tabla resume la comparación entre la situación actual y la situación deseada, la cual fundamenta la oportunidad de mejora del proyecto:

Tabla 1. Contraste entre situación actual y situación deseada

| Dimensión | Situación actual (línea base) | Situación deseada (con Servitec) |
| --- | --- | --- |
| Registro de citas | Mensajería y hojas de cálculo dispersas | Módulo de citas centralizado en base de datos |
| Catálogo e inventario | Actualización manual, propensa a errores | Catálogo estructurado por categoría y subcategoría |
| Control de usuarios | Sin gestión centralizada de roles | Autenticación con roles cliente / asesor / administrador |
| Trazabilidad | No se reconstruye el historial de atención | Registro cronológico de solicitudes y estados |
| Información técnica | Recomendaciones informales no documentadas | Fichas técnicas que sustentan la asesoría |

El gran potencial de la organización radica en su conocimiento técnico acumulado y en el deseo operativo de migrar hacia un ecosistema digital que unifique el inventario con las solicitudes de los usuarios en tiempo real, sobre una base de datos que garantice la consistencia de la información. La línea base preliminar citada en el primer avance (45 minutos de tiempo de respuesta inicial y 15% de cancelación de citas por errores de asignación) se mantiene como hipótesis de trabajo sujeta a verificación: su confirmación requiere registrar operativamente fecha, hora de ingreso, hora de respuesta, tipo de consulta y motivo de cancelación, según lo detallado en el Anexo A.

## 1.2.- Adversidades potenciales reportadas

a. Se ha detectado que la gestión de citas técnicas y la actualización del catálogo de componentes se realizan mediante procesos manuales inconexos, careciendo de un sistema de validación o sincronización centralizada en tiempo real.

b. Esto ocasiona que se agenden asesorías técnicas en horarios donde los especialistas ya se encuentran saturados o que se ofrezcan componentes sin existencias reales en almacén, lo que genera pérdida directa de clientes potenciales, duplicidad de esfuerzos administrativos y un deterioro en la imagen de fiabilidad de la marca.

Las adversidades descritas configuran la base que justifica la urgencia de la solución técnica. La Tabla 2 las vincula con su efecto operativo y con el módulo del proyecto que las atiende.

Tabla 2. Adversidades, consecuencias y respuesta del proyecto

| Adversidad detectada | Consecuencia operativa | Módulo del proyecto que la atiende |
| --- | --- | --- |
| Citas gestionadas manualmente | Horarios duplicados y tiempos de respuesta variables | Motor de citas con control de solapamiento |
| Catálogo desactualizado | Oferta de productos sin stock real | Gestión de catálogo e inventario vinculado |
| Sin trazabilidad de atención | Imposibilidad de auditar el servicio | Historial de estados de la cita |
| Información técnica informal | Decisiones de compra erróneas del cliente | Asesoría técnica estructurada y fichas |

## 1.3.- Análisis SEPTE

El entorno externo en el que opera Servitec ratifica la necesidad de implementar esta solución. A continuación se analizan las cinco dimensiones del entorno, cada una con su implicancia directa para el proyecto y su fuente de consulta.

### 1.3.1.- Aspecto social

El auge sostenido del trabajo remoto y la educación virtual ha transformado las computadoras en herramientas críticas del hogar. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la proporción de hogares peruanos con acceso a internet mantiene una tendencia creciente y sostenida, lo que amplía el universo de usuarios que dependen de un equipo informático operativo para estudiar o trabajar. Sin embargo, el usuario promedio carece del conocimiento técnico básico para tomar decisiones informadas de mantenimiento o repotenciación, lo que evidencia una necesidad colectiva de orientación especializada y accesible.

Implicancia para el proyecto: priorizar una navegación comprensible, un catálogo legible, mensajes de error claros y una experiencia responsiva que atienda también a usuarios con baja alfabetización digital.

### 1.3.2.- Aspecto económico

La falta de información clara en el mercado tecnológico genera que los consumidores adquieran hardware sobredimensionado o incompatible, incurriendo en gastos innecesarios. Servitec interviene protegiendo la economía del cliente mediante decisiones de compra óptimas y objetivas, sustentadas en asesoría técnica personalizada. El impacto económico del proyecto deberá estimarse a partir del costo de horas administrativas evitadas, la tasa de resolución de consultas y la reducción de errores de asignación; sin registro operativo, no corresponde afirmar ahorros monetarios ni incrementos de ingresos.

Implicancia para el proyecto: incorporar categorías, subcategorías y fichas técnicas que faciliten la comparación objetiva de componentes y sustenten la recomendación técnica.

### 1.3.3.- Aspecto político y legal

La plataforma tratará datos personales de clientes y asesores. Su planificación contempla la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS. Asimismo, el proyecto se alinea con las normativas locales de protección al consumidor y comercio electrónico, garantizando la transparencia de la información técnica brindada. Las medidas técnicas propuestas incluyen limitar privilegios por rol, restringir el acceso a credenciales, transmitir datos mediante HTTPS en producción y definir procedimientos de respaldo y restauración.

Implicancia para el proyecto: diseñar la gestión de identidad y permisos desde la arquitectura, y documentar las obligaciones de finalidad, información al titular y seguridad. La declaración de cumplimiento legal requiere evaluación posterior y no se presupone por usar un framework.

### 1.3.4.- Aspecto tecnológico

La adopción masiva de plataformas en la nube y la necesidad de contar con estructuras de datos íntegras y consistentes para la gestión de citas e inventario exigen el despliegue de arquitecturas robustas y mantenibles. El patrón Modelo–Vista–Controlador sobre un motor de base de datos relacional resulta idóneo para garantizar la trazabilidad de la información y sostener interfaces interactivas de soporte técnico en línea. React con Vite facilita el desarrollo modular de interfaces, Spring Boot (Java) permite estructurar el dominio mediante controladores, servicios y repositorios bajo el patrón MVC, y PostgreSQL ofrece integridad referencial y transacciones.

Implicancia para el proyecto: separar interfaz, lógica y persistencia para permitir el trabajo paralelo del equipo y el ensayo individual de cada componente.

### 1.3.5.- Aspecto ecológico

El modelo tradicional de diagnóstico exige desplazamientos físicos constantes que elevan la huella de carbono. La plataforma digital centralizada de Servitec disminuye el uso de transporte para consultas que no requieren diagnóstico presencial y promueve la reparación y reutilización responsable de componentes, reduciendo la generación de chatarra electrónica. Estos impactos son hipótesis que deberán medirse mediante registros de asesorías virtuales frente a presenciales y equipos recuperados, sin atribuir reducciones de emisiones que no se hayan calculado.

Implicancia para el proyecto: registrar la modalidad de la asesoría (virtual/presencial) para poder cuantificar posteriormente el impacto ambiental del canal digital.

Tabla 3. Matriz SEPTE — síntesis

| Dimensión | Hallazgo principal | Implicancia para Servitec |
| --- | --- | --- |
| Social | Mayor dependencia de equipos informáticos en el hogar | Interfaz comprensible y responsiva |
| Económica | Gasto innecesario por compras incompatibles | Fichas técnicas y comparación objetiva |
| Política | Ley N.° 29733 y D.S. N.° 016-2024-JUS | Gestión de identidad, roles y respaldo |
| Tecnológica | Nube, integridad y mantenibilidad | Arquitectura MVC de tres capas |
| Ecológica | Desplazamientos evitables y chatarra electrónica | Registro de asesorías virtuales y reutilización |

## 1.4.- Justificación del Proyecto

De acuerdo al diagnóstico situacional y al análisis SEPTE realizados, la necesidad de ejecutar el presente proyecto se justifica en los siguientes términos:

•  Justificación técnica y operativa: el proyecto se justifica por la necesidad de migrar de un esquema de atención manual y propenso a errores hacia una arquitectura moderna basada en el patrón Modelo–Vista–Controlador y una base de datos relacional. La implementación del stack conformado por React con Vite en el frontend, Spring Boot (Java, MVC) en el backend y PostgreSQL como motor de datos erradicará los retrasos de registro en las citas y unificará la disponibilidad del catálogo, garantizando la integridad referencial mediante un esquema normalizado y automatizando los flujos internos, de modo que el personal técnico dedique su tiempo a la resolución de problemas complejos.

•  Justificación estratégica y de entorno: desde la perspectiva de negocio, Servitec responde a las tendencias de transformación digital y consumo sostenible. Ofrecer asesoramiento experto estructurado antes de la transacción comercial no solo genera una ventaja competitiva frente a minoristas genéricos, sino que posiciona a la marca como referente de honestidad y eficiencia, maximizando la retención de clientes y asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad y transparencia que exige el mercado digital contemporáneo.

La Tabla 4 resume los aportes o impactos que la solución genera sobre los distintos actores identificados, en cumplimiento del criterio de justificación exigido por el curso.

Tabla 4. Aporte e impacto del proyecto por actor

| Actor | Aporte del proyecto | Impacto esperado |
| --- | --- | --- |
| Clientes finales | Información técnica confiable y agendamiento en línea | Decisiones de compra más eficientes y menor tiempo de espera |
| Servitec (organización) | Centralización de citas, catálogo e inventario | Reducción de errores operativos y mejor trazabilidad |
| Asesores técnicos | Agenda ordenada y datos del cliente disponibles | Mejor organización de la atención y del tiempo de trabajo |
| Entorno local / PYMES | Acceso a orientación tecnológica especializada | Extensión de la vida útil de los equipos y menor gasto#PB# |

# CAPÍTULO 2 — DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Servitec es una plataforma digital de comercio y consultoría informática diseñada para resolver de manera integral la desinformación en la compra de hardware y la ineficiencia en la gestión de servicios técnicos. La solución se sustenta en una arquitectura de tres capas desacoplada: una capa de presentación construida con React y Vite, una capa de lógica de negocio desarrollada en Spring Boot (Java) bajo el patrón MVC (Controller–Service–Repository) y una capa de persistencia sobre PostgreSQL, motor relacional que garantiza la integridad y consistencia de la información de usuarios, citas e inventario mediante un esquema normalizado. Esta combinación centraliza el catálogo de productos y automatiza el agendamiento de citas de mantenimiento y soporte especializado, eliminando las fricciones operativas identificadas en el diagnóstico.

El stack tecnológico fue seleccionado tras una evaluación que priorizó la separación de responsabilidades, la disponibilidad de documentación oficial y la facilidad de despliegue en entornos de bajo costo. La Tabla 5 detalla los componentes y la justificación de su elección.

Tabla 5. Stack tecnológico y criterio de selección

| Capa | Tecnología | Función | Criterio de selección |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentación | React con Vite | Interfaz de catálogo, citas y autenticación | Desarrollo modular y recarga rápida en entorno local |
| Lógica | Spring Boot (Java, MVC) | API REST, reglas de negocio y validaciones | Estructura por capas Controller–Service–Repository y ecosistema maduro |
| Datos | PostgreSQL | Persistencia relacional normalizada | Integridad referencial y transacciones |
| Seguridad | HTTPS y control de acceso por roles | Protección de credenciales y del acceso | Alineación con la Ley N.° 29733 |
| Versionamiento | Git | Control de cambios y trazabilidad del código | Historial auditable de aportes por integrante |

## 2.1.- Objetivos (metodología SMART)

### Están constituidos por la situación o el estado deseado que se pretende alcanzar con la realización del proyecto, formulados bajo la metodología SMART:

### 2.1.1.- Objetivo general

Diseñar y desarrollar, hasta la semana 7 del período académico, un prototipo web funcional de Servitec con React con Vite, Spring Boot (Java) y PostgreSQL que permita registrar usuarios, consultar un catálogo por categorías y administrar citas, verificando su funcionamiento mediante al menos seis escenarios funcionales documentados.

### 2.1.2.- Objetivo específico 1 — Eficiencia en el registro de citas (SMART)

OBJ 1. Reducir en al menos 30% el tiempo de registro y asignación de citas respecto del procedimiento manual, medido en un ensayo controlado con 10 solicitudes durante las semanas 5 a 7.

•  Específico: se enfoca exclusivamente en el subproceso de registro y asignación de citas técnicas.

•  Medible: se calcula con el indicador de reducción porcentual y una muestra de 10 solicitudes equivalentes, cronometradas de la misma forma en ambos escenarios.

•  Alcanzable: el ensayo se ejecuta sobre un prototipo y datos ficticios, con el mismo procedimiento manual y digital, sin depender de un sistema en producción.

•  Relevante: ataca directamente la demora y los errores de asignación descritos en el diagnóstico situacional.

•  Temporal: la medición se documenta y cierra dentro de la semana 7 del período académico.

Indicador: Reducción (%) = [(Tmanual – Tprototipo) / Tmanual] × 100; meta mayor o igual a 30%. Tmanual y Tprototipo se obtienen por cronometraje del mismo flujo; la referencia previa de 45 minutos no se asumirá válida sin bitácora de medición. A modo de ejemplo de cálculo, 10 minutos en el proceso manual y 7 minutos con el prototipo arrojarían 30% de reducción; esos valores solo explican la fórmula y no representan observaciones realizadas.

### 2.1.3.- Objetivo específico 2 — Calidad funcional (SMART)

OBJ 2. Ejecutar, al finalizar la semana 7, al menos seis casos de prueba de las funciones prioritarias (autenticación, listado de catálogo, creación, consulta y cancelación de citas, y rechazo de horario ocupado), con una meta de aprobación del 100% de los casos críticos, registrando fecha, entradas, resultados y evidencia.

•  Específico: se circunscribe a los escenarios críticos priorizados en el backlog del proyecto.

•  Medible: se cuantifica como (pruebas aprobadas / pruebas ejecutadas) × 100, sobre un mínimo de seis casos.

•  Alcanzable: se ejecuta en el prototipo con datos ficticios, utilizando capturas y registros como evidencia.

•  Relevante: controla los defectos de las funciones prioritarias antes de la presentación final.

•  Temporal: el cierre de pruebas se realiza en la semana 7.

### 2.1.4.- Objetivo específico 3 — Usabilidad y rendimiento (SMART)

OBJ 3. Alcanzar, hasta la semana 7, un tiempo de respuesta promedio menor o igual a 3 segundos en las consultas básicas del prototipo y un nivel de usabilidad aceptable (promedio mayor o igual a 4 en escala de 1 a 5) en una lista de comprobación aplicada a un mínimo de 5 usuarios de prueba.

•  Específico: mide dos atributos concretos —rendimiento de consultas y usabilidad percibida—.

•  Medible: tiempo promedio en segundos sobre 20 ejecuciones (registrando el percentil 95) y promedio de puntuación de usabilidad.

•  Alcanzable: se evalúa en un entorno de pruebas controlado y no constituye un acuerdo de nivel de servicio público.

•  Relevante: respalda la adopción de la plataforma y la satisfacción del cliente.

•  Temporal: evaluación documentada en la semana 7.

### 2.1.5.- Matriz de verificación SMART

Tabla 6. Verificación de los criterios SMART por objetivo

| Criterio | OBJ 1 (eficiencia) | OBJ 2 (calidad funcional) | OBJ 3 (usabilidad y rendimiento) |
| --- | --- | --- | --- |
| Específico | Registro y asignación de citas | Escenarios críticos de la plataforma | Rendimiento de consultas y usabilidad |
| Medible | Reducción ≥30%; 10 solicitudes | ≥6 pruebas; 100% críticas | ≤3 s promedio; ≥4/5 usabilidad |
| Alcanzable | Ensayo controlado; mismo procedimiento | Prototipo con datos ficticios | Entorno de pruebas controlado |
| Relevante | Ataca demora y errores del flujo | Controla defectos prioritarios | Respalda la adopción del cliente |
| Temporal | Medición hasta semana 7 | Cierre de pruebas en semana 7 | Evaluación en semana 7 |
| Evidencia | Planilla de cronometraje y fórmula | Plan de pruebas, capturas y logs | Registro p95 y acta de usabilidad |

## 2.2.- Alcance

El presente proyecto comprenderá las fases de diagnóstico y análisis, diseño de la arquitectura, configuración del núcleo de la solución (backend en Spring Boot y base de datos PostgreSQL) y pruebas unitarias y técnicas. El proyecto abarcará hasta la etapa de prototipo funcional en un entorno de pruebas.

El proyecto incluye:

•  Un módulo completo de gestión de identidad para clientes y asesores, con flujos de autenticación seguros persistidos en PostgreSQL.

•  Un motor interactivo de citas que permite agendar, cancelar y visualizar el estado de asesorías técnicas virtuales o presenciales, con control de solapamiento de horarios.

•  Un catálogo dinámico de hardware estructurado taxonómicamente por categorías y subcategorías, modelado mediante entidades relacionales normalizadas.

El proyecto excluye explícitamente de esta fase:

•  No se contempla la integración de pasarelas de pago para transacciones directas con tarjetas de crédito o débito.

•  No se incluye la logística física de entregas ni el rastreo de transportistas por GPS fuera de la cobertura base.

•  Queda excluido el sistema de facturación electrónica automatizado con entes tributarios oficiales.

•  No se incluye el despliegue en producción con dominio y certificados definitivos; el alcance llega hasta el entorno de pruebas.

## 2.3.- Ventaja Comparativa

Se contrastó la propuesta Servitec con dos alternativas identificadas en el mercado: el proceso manual actual basado en mensajería y hojas de cálculo, y una solución de comercio electrónico generalista como WooCommerce. La comparación es preliminar, se refiere al alcance previsto y no constituye una prueba de productos instalados. Las funcionalidades evaluadas corresponden a las definidas en el alcance (sección 2.2).

Tabla 7. Matriz de benchmarking (ventaja comparativa)

| Funcionalidad / Atributo | Proceso manual actual | WooCommerce (alternativa comercial) | Servitec (propuesta) |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de citas de asesoría | Mensajes y registro disperso | Requiere extensiones adicionales | Módulo de citas integrado |
| Catálogo por categoría y subcategoría | Actualización por hojas | Catálogo configurable | Catálogo de hardware estructurado |
| Control de usuarios y roles | Sin gestión centralizada | Roles mediante la plataforma | Clientes y asesores con autenticación |
| Integración citas–catálogo | Manual | Depende de integraciones | Modelo de datos unificado previsto |
| Asesoría técnica especializada | Informal | Requiere personalización | Diseñada para el flujo de Servitec |
| Costo inicial | Bajo en herramientas; alto esfuerzo manual | Variable por hosting y extensiones | Desarrollo académico; hosting por definir |
| Seguridad y escalabilidad | Dependen de prácticas manuales | Dependen de configuración y hosting | Controles por implementar y verificar |

La lectura de la matriz permite concluir que la ventaja proyectada de Servitec consiste en integrar el catálogo especializado con la asignación de asesorías técnicas en una misma solución, aspecto que ni el proceso manual ni una plataforma generalista ofrecen de forma nativa. Esta propuesta de valor deberá confirmarse mediante el prototipo, las pruebas y las métricas de operación.

Tabla 8. Modelo Canvas — síntesis de la propuesta de valor

| Bloque | Propuesta del proyecto | Estado / observación |
| --- | --- | --- |
| Segmentos de clientes | Personas y pequeñas empresas que necesitan componentes y asesoría técnica | Definido en el diagnóstico |
| Propuesta de valor | Catálogo especializado y agendamiento de asesorías en una única plataforma | Ventaja central del proyecto |
| Canales | Aplicación web y canales digitales de contacto | Interfaz web prevista |
| Relación con clientes | Atención programada, información transparente y seguimiento | Soportada por el módulo de citas |
| Fuentes de ingresos | Venta de componentes y servicios de asesoría | Modelo comercial pendiente de validar |
| Recursos clave | Personal técnico, inventario, frontend, backend y base de datos | Recursos identificados |
| Actividades clave | Administración del catálogo, asignación de citas, soporte | Mapeadas al backlog |
| Socios clave | Proveedores de hardware y servicios de alojamiento | Por confirmar |
| Estructura de costos | Desarrollo, mantenimiento, infraestructura y operación | Montos por estimar |

## 2.4.- Ubicación

La definición de la ubicación comprende tres dimensiones obligatorias en este nivel: la ubicación organizacional, el espacio físico y el entorno tecnológico de alojamiento.

### 2.4.1.- Ubicación organizacional

El proyecto impacta directamente en el área de operaciones y atención de asesorías técnicas de Servitec, en coordinación con las áreas de gestión de catálogo e inventario. La solución centraliza la información que hoy se dispersa entre estas áreas, por lo que su implementación involucra a los responsables de atención al cliente, a los asesores técnicos y al personal administrativo encargado del inventario.

### 2.4.2.- Espacio físico

La referencia geográfica del proyecto corresponde a la ciudad de Lima, Perú. La sede operativa exacta se encuentra pendiente de confirmación por parte de la organización; por tratarse de una propuesta académica, se trabajará con un entorno de desarrollo y pruebas sin dependencia de una dirección física validada. Se deja constancia de que no se declara un establecimiento físico verificado.

### 2.4.3.- Entorno tecnológico de alojamiento

Durante la fase de desarrollo se contempla un entorno local de pruebas. La arquitectura de alojamiento propuesta se organiza por capas, según se detalla en la Tabla 9.

Tabla 9. Ubicación tecnológica propuesta por capa

| Capa | Componente | Ubicación y propósito |
| --- | --- | --- |
| Presentación | React con Vite | Navegador del cliente y servidor web de desarrollo; interfaz de catálogo y citas |
| Lógica | API Spring Boot (Java, MVC) | Servicio backend local en desarrollo; reglas de negocio y endpoints REST |
| Datos | PostgreSQL | Servidor de base de datos en entorno de pruebas; usuarios, productos y citas |
| Seguridad | Autenticación y autorización | Control de accesos y transporte HTTPS previstos; implementación por acreditar |
| Despliegue | Proveedor por seleccionar | Elegir plataforma y documentar configuración, respaldo y certificados antes de publicar |

Nota: el proveedor de alojamiento en la nube, la modalidad PaaS/IaaS y el dominio no se encuentran definidos en los archivos revisados; su selección y documentación se realizará antes de la entrega final.

## 2.5.- Organización del Proyecto

La organización a cargo del desarrollo es una estructura funcional de cuatro integrantes que asume simultáneamente roles de gestión, análisis, desarrollo y aseguramiento de la calidad, bajo un esquema compatible con la metodología ágil Scrum adoptada por el curso. La coordinación consolida el avance de las demás funciones y es responsable de la correcta presentación del proyecto.

### 2.5.1.- Organigrama del proyecto

El organigrama funcional propuesto se estructura de la siguiente forma: Coordinación del proyecto (Scrum Master) como nivel superior; por debajo, tres ejes especializados: análisis y base de datos, desarrollo backend e integración, y frontend con aseguramiento de la calidad. Las responsabilidades transversales de seguridad, control de versiones y pruebas de integración son compartidas por los cuatro integrantes.

Tabla 10. Roles, perfil y responsabilidades del equipo

| Integrante | Rol propuesto | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| LARRIEGA DIAZ, JOSE LUIS | Coordinación / Scrum Master | Seguimiento de hitos, planificación, gestión del backlog, integración de evidencias y entrega |
| PAJUELO CHIPANA, JUAN ALONSO ESTEBAN | Análisis y base de datos | Historias de usuario, diagramas UML y ER, modelo relacional, migraciones SQL |
| CARRILLO BAUTISTA, OSCAR EDUARDO | Frontend y UX/UI | Wireframes, interfaz en React, validación visual y experiencia de usuario |
| THOMBURNE, PEDRO | Backend, QA y documentación | API Spring Boot, criterios de aceptación, casos de prueba y manuales |

La asignación anterior es una propuesta organizativa que requiere la conformidad explícita de cada integrante. La responsabilidad de seguridad, control de versiones, pruebas de integración y documentación de resultados es compartida por todo el equipo. El control del esfuerzo invertido se registra mediante la bitácora de actividades (Anexo 2A) y la hoja de seguimiento (Anexo 1A), herramientas institucionales que permiten evidenciar las horas reales de trabajo de los cuatro estudiantes.

## 2.6.- Beneficiarios Directos e Indirectos

Los beneficiarios del proyecto son las personas que obtendrán algún tipo de beneficio con su implementación, clasificados en directos e indirectos.

### 2.6.1.- Beneficiarios directos

•  Clientes que buscan componentes: personas y pequeñas empresas que podrán consultar información de hardware y solicitar asesorías desde la web.

•  Asesores o técnicos de Servitec: podrán administrar sus citas y disponer de información centralizada de las solicitudes.

•  Administradores y personal operativo: podrán mantener el catálogo y supervisar la atención a partir de procesos definidos.

### 2.6.2.- Beneficiarios indirectos

•  Proveedores de hardware: obtendrán mayor previsibilidad de la demanda e intercambio comercial derivado del catálogo.

•  Equipo desarrollador del proyecto: adquirirá documentación técnica y experiencia en construcción y mantenimiento de plataformas.

•  Entorno local y pequeñas empresas: accederán a orientación tecnológica y extenderán potencialmente la vida útil de sus equipos.

Tabla 11. Beneficiarios y beneficio esperado

| Tipo | Beneficiario | Beneficio esperado |
| --- | --- | --- |
| Directo | Clientes que buscan componentes | Información de hardware y asesoría desde la web |
| Directo | Asesores o técnicos | Agenda ordenada e información centralizada |
| Directo | Administradores y personal operativo | Mantenimiento del catálogo y supervisión de la atención |
| Indirecto | Proveedores de hardware | Mayor previsibilidad de la demanda |
| Indirecto | Equipo desarrollador | Documentación técnica y experiencia |
| Indirecto | Entorno local y PYMES | Orientación tecnológica y mayor vida útil de equipos#PB# |

# CAPÍTULO 3 — DESARROLLO DEL PROYECTO

## 3.1.- Cronograma de Actividades

El proyecto se ejecuta en siete semanas, alineado con los hitos de avance de las semanas 3 y 5 y con la presentación final de la semana 7. El cronograma distingue las fases de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, e integra las actividades de gestión y documentación que se ejecutan de forma continua. Las fechas calendario, las horas invertidas y el cumplimiento real deben registrarse en la bitácora del equipo.

### 3.1.1.- Plan de trabajo por etapas

Tabla 12. Plan de trabajo por etapas, productos y criterios de aceptación

| Etapa | Actividad principal | Producto verificable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis | Diagnóstico, SEPTE e historias de usuario | Diagnóstico, matriz SEPTE y backlog | Fuentes referenciadas y alcance coherente |
| Diseño | Diagrama de componentes, casos de uso y modelo ER | Diagramas UML, ER y wireframes | Relación consistente entre módulos y entidades |
| Construcción | Desarrollo de frontend, API y scripts de base de datos | Módulos principales en entorno de pruebas | Funciones prioritarias operativas en pruebas |
| Pruebas | Ejecución de casos y registro de incidencias | Casos, resultados, capturas y logs | Escenarios críticos ejecutados y documentados |
| Documentación | Guía técnica, manual e informe actualizado | Informe final y anexos | Pasos reproducibles y responsables identificados |

### 3.1.2.- Cronograma por semanas (Diagrama de Gantt)

El siguiente diagrama de Gantt representa la distribución de las actividades a lo largo de las siete semanas del período académico. El símbolo "●" indica la semana en la que está prevista la ejecución de la actividad.

Tabla 13. Cronograma de actividades (Gantt por semanas)

| Actividad | Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación de actores, alcance inicial y entrevistas | Análisis | ● |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico, riesgos y fuentes del SEPTE | Análisis | ● | ● |  |  |  |  |
| Objetivos SMART, historias de usuario y alcance | Análisis |  | ● | ● |  |  |  |
| Arquitectura, diagramas ER/UML y diseño de pantallas | Diseño |  |  | ● | ● |  |  |
| Ventaja comparativa, ubicación, roles, Gantt y diseño de pruebas | Diseño |  |  |  | ● | ● |  |
| Backend y base de datos | Desarrollo |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| Frontend e integración | Desarrollo |  |  |  |  |  | ● | ● |
| Pruebas técnicas e integración | Pruebas |  |  |  |  |  | ● | ● |
| Documentación y presentación | Gestión | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Hitos: semana 3 — Entregable 1; semana 5 — Entregable 2; semana 7 — presentación final.

### 3.1.3.- Planificación detallada por semana y evidencia

Tabla 14. Planificación por semana, hito y verificación

| Sem | Trabajo propuesto | Hito / evidencia | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificación de actores, alcance inicial y entrevistas | Ficha de problema y actores | Revisión del coordinador |
| 2 | Diagnóstico, riesgos y fuentes del SEPTE | Registro de hallazgos | Citas de fuentes completas |
| 3 | Objetivos SMART, historias y alcance | Entregable 1 corregido | Observaciones resueltas |
| 4 | Arquitectura, diagramas ER/UML y diseño de pantallas | Diagramas y prototipo navegable | Consistencia entre módulos |
| 5 | Comparativa, ubicación, roles, Gantt y diseño de pruebas | Entregable 2 en Blackboard | Control documental y de versión |
| 6 | Construcción e integración progresiva | Código y evidencia de ejecución | Pruebas unitarias |
| 7 | Ejecución de escenarios, documentación y presentación | Informe final y anexos | Resultado de pruebas trazable |

## 3.2.- Productos y Entregables

Esta sección presenta los productos y entregables del proyecto de acuerdo con el alcance definido en la sección 2.2. El alcance documentado incluye la gestión de identidad para clientes y asesores, el agendamiento, cancelación y consulta de citas, y el catálogo de hardware organizado por categorías y subcategorías. Los productos se presentan distinguiendo entre el diseño ya elaborado y los artefactos cuyo desarrollo está previsto para las semanas 6 y 7.

### 3.2.1.- Productos y evidencias técnicas

Tabla 15. Matriz de productos, artefactos y estado

| Producto | Artefacto solicitado | Estado documentado |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura de tres capas | Diagrama frontend ↔ API ↔ PostgreSQL | Especificada textualmente; diagrama de equipo en elaboración |
| Modelo de datos | Diagrama ER y diccionario: usuarios, roles, citas, productos, categorías | Diseño conceptual propuesto; script SQL por adjuntar |
| Identidad y accesos | Pantallas, endpoints y prueba de permisos | Alcance definido; implementación por acreditar |
| Agendamiento de citas | Casos de uso, interfaz y pruebas de agendar y cancelar | Alcance definido; pruebas por ejecutar |
| Catálogo | Interfaz, relaciones entre entidades y validación de datos | Alcance definido; pantallas por adjuntar |
| Integración | Registro de peticiones y respuestas, pruebas end-to-end | Pendiente de evidencias verificables |
| Versionamiento | URL de repositorio, commits y estructura de carpetas | Pendiente de enlace del equipo |

### 3.2.2.- Modelo de arquitectura lógica propuesto

La arquitectura se organiza en tres capas desacopladas. El navegador del usuario consume una interfaz desarrollada en React con Vite, la cual invoca endpoints REST expuestos por una API en Spring Boot (Java, MVC) que aplica las reglas de negocio a través de la estructura Controller–Service–Repository, y esta a su vez accede a la base de datos PostgreSQL para la persistencia de usuarios, productos y citas. Los flujos básicos previstos son: (1) un usuario autenticado consulta componentes; (2) un cliente solicita o cancela una cita; (3) un asesor consulta su agenda; y (4) un administrador mantiene el catálogo. Las rutas API y las reglas exactas deberán definirse a partir del repositorio real.

### 3.2.3.- Especificación funcional (historias de usuario)

Tabla 16. Historias de usuario y criterios de aceptación

| ID | Historia de usuario | Criterio de aceptación observable |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como cliente quiero iniciar sesión para consultar mis citas | Acceso válido; credenciales incorrectas denegadas |
| HU-02 | Como cliente quiero filtrar hardware para encontrar componentes | Listado coincide con categoría y subcategoría |
| HU-03 | Como cliente quiero solicitar una cita para recibir asesoría | Cita creada con horario disponible |
| HU-04 | Como asesor quiero consultar mi agenda para organizar mi atención | Citas visibles y ordenadas por fecha |
| HU-05 | Como cliente quiero cancelar una cita para liberar el horario | Estado cambiado sin borrar su trazabilidad |
| HU-06 | Como administrador quiero mantener un catálogo confiable | Altas y cambios validados antes de guardarse |
| HU-07 | Como sistema quiero bloquear solapamientos para evitar dobles reservas | Dos citas incompatibles no se confirman |

### 3.2.4.- Plan mínimo de pruebas técnicas

Tabla 17. Plan de pruebas técnicas (casos y evidencia)

| Código | Escenario | Resultado esperado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | Inicio de sesión con credenciales válidas | Acceso según rol | Captura / log por adjuntar |
| P02 | Intento de acceso no autorizado | Rechazo de acceso | Captura / log por adjuntar |
| P03 | Crear cita disponible | Registro en BD y confirmación en interfaz | Captura / log por adjuntar |
| P04 | Conflicto de horario | Evitar duplicidad de citas | Captura / log por adjuntar |
| P05 | Cancelar una cita | Estado actualizado en BD | Captura / log por adjuntar |
| P06 | Consultar catálogo por categoría | Listado coherente con BD | Captura / log por adjuntar |
| P07 | API sin conexión a BD | Error controlado y registrado | Log por adjuntar |

Estado de validación: los casos están definidos para ejecución futura; no se asigna la condición de "aprobado" ni métricas de rendimiento sin pruebas realizadas.

### 3.2.5.- Recursos y sostenibilidad técnica

Tabla 18. Recursos necesarios para la sostenibilidad del proyecto

| Recurso | Contenido necesario | Disponibilidad |
| --- | --- | --- |
| Guía de instalación | Versiones de Java, Spring Boot y PostgreSQL, variables de entorno, dependencias, ejecución y puertos | Pendiente de datos del repositorio |
| Manual técnico de operación | Alta de usuarios, respaldo, logs, mantenimiento y tratamiento de errores | Pendiente |
| Inventario de activos | Tablas, APIs, servicios, bibliotecas y requisitos mínimos | Base conceptual definida; inventario definitivo por completar |
| Repositorio y dependencias | Git, ramas, README, enlaces y licencias | Pendiente de confirmación |
| Documentos de gestión | Bitácora, hoja de seguimiento, asignación y control de cambios | Anexos institucionales disponibles para completar |

### 3.2.6.- Matriz de trazabilidad de entregables

Tabla 19. Trazabilidad entre requisitos, diseño y evidencias

| Requisito | Diseño / producto previsto | Prueba / evidencia por anexar |
| --- | --- | --- |
| Identidad de usuarios | Modelo Usuario/Rol y pantallas de login | HU-01, P01, P02, captura y log |
| Catálogo | ER de Categoría/Subcategoría/Producto e interfaz | HU-02, HU-06, P06, capturas |
| Agenda | Modelo Cita, calendario y endpoints | HU-03, HU-04, HU-05, P03-P05 |
| Disponibilidad | Regla de exclusión de horarios | HU-07, P04 y prueba de concurrencia |
| Integración | Arquitectura API y persistencia | Registro de pruebas frontend–backend |
| Sostenibilidad | Guía de despliegue, respaldos y README | Instalación reproducible y restauración |

### 3.2.7.- Matriz de riesgos del proyecto

Tabla 20. Matriz de riesgos, mitigación y responsable

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación y responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos reales no disponibles | Alto | Media | Usar prototipo con datos ficticios y distinguir supuestos (coordinación/análisis) |
| Demora en la integración frontend–API | Alto | Media | Acordar rutas y contratos antes del desarrollo (frontend/backend) |
| Credenciales expuestas en el repositorio | Alto | Media | Variables de entorno y revisión de commits (backend) |
| Solapamiento de citas | Alto | Media | Restricciones y pruebas de concurrencia (backend/pruebas) |
| Entregas sin evidencias | Alto | Alta | Lista de comprobación obligatoria de capturas y resultados (todo el equipo) |
| Cambios de alcance | Medio | Media | Backlog priorizado y control de cambios (coordinación) |

### 3.2.8.- Funciones y responsabilidades de los integrantes

Además de los roles descritos en la sección 2.5, el equipo distribuye las funciones de gestión y calidad de la siguiente forma. El coordinador mantiene el backlog y consolida las evidencias; el responsable de análisis y base de datos define las historias de usuario y el modelo relacional; el responsable de frontend elabora los wireframes y la interfaz; y el responsable de backend y QA ejecuta los casos de prueba y documenta los resultados. Las horas estimadas por integrante, registradas en los anexos institucionales, contemplan 12 horas para el primer avance, 13 horas para el segundo avance y 25 horas totales por estudiante, lo que totaliza 100 horas de esfuerzo del equipo hasta la fecha de este entregable.